**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»**

**Верхнебуреинского муниципального района**

**Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.03.2019 № 154

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 25.11.2015г. № 642 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением правительства Хабаровского края №302-пр от 13 августа 2018 г. «О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы, утвержденную постановлением правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. №356-пр», в соответствии Постановления Хабаровского края от 14.03.2017г. № 61-пр «О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012г. № 185-пр», администрация

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»: от 23.01.2019г. № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (С.С. Глинская).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации В.Г. Ферапонтов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын»

от «13» 03.2019 № 154

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» НА 2019-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел градостроительства и местного хозяйства администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители, участники подпрограммы | Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники строений, сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, жители и юридические лица городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» |
| Основания для разработки Программы | * Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановления Хабаровского края от 14.03.2017г. № 61-пр «О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012г. № 185-пр»; * Устав городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын; * Решение Совета депутатов городского поселения «рабочий поселок Чегдомын» от 31.10.2017 № 321 «Правила благоустройства территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын» |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы. |
| Задачи Программы | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»; * Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования; * Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | |  |  | | --- | --- | | Наименование индикатора | Показатели | | Благоустройство дворовых территорий (%) | 100 | | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (%) | 100 | | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», информационных досках в подъездах многоквартирных домов (%) | 100 | |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2022 годы |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», управляющие организации, собственники МКД, организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и имеющие лицензии на проведение инженерно-изыскательской, проектировочной, строительной, деятельности, связанной с реализацией Программы |
| Объёмы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | **Общий объем финансирования Программы составляет 50 836,077 тыс. рублей, в том числе:**  **В том числе на:**  **На 2019г.**  **- средства краевого бюджета – 6331,9199 тыс. руб.**  **- средства местного бюджета – 3 900,0001 тыс. руб.**  **- средства заинтересованных лиц – 175,950 тыс. руб.**  1. Дворовые территории – 1055,699 тыс. руб.  В том числе на:  - средства краевого бюджета – 703,8009 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 175,9481 тыс. руб.  - средства заинтересованных лиц – 175,950 тыс. руб., в том числе:  а) трудовое участие - 17,595 тыс. руб.,  б) финансовое участие - 158,355 тыс. руб.  2. Наиболее посещаемые территории – 9352,171 тыс. руб.  средства краевого бюджета – 5628,110 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 3724,061 тыс. руб.  **На 2020г.**  - средства краевого бюджета – 15072,858 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 600,000 тыс. руб.  - средства заинтересованных лиц – 899,293 тыс. руб.  **На 2021г.**  - средства краевого бюджета – 12980,961 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 3 000,000 тыс. руб.  - средства заинтересованных лиц – 309,113 тыс. руб.  **На 2022г.**  - средства краевого бюджета – 4516,466 тыс. руб.  - средства местного бюджета – 3 000,000 тыс. руб.  - средства заинтересованных лиц – 49,516 тыс. руб. |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».  Опубликование не позднее 01 октября 2018 года для общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»;  Утверждение не позднее 01 ноября 2018 года муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»;  Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах с использованием субсидии;  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах с использованием средств субсидии;  Доля общественных территорий, включенных в муниципальную подпрограмму, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах с использованием субсидии;  Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах с использованием субсидии; |
| Характеристика программных мероприятий | Ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД, проездов к ним.  Ремонт и благоустройство территорий общего пользования. |
| Перечни работ по благоустройству дворовых территорий | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:  - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек, урн  Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:  - ремонт и (или устройство) тротуаров;  - ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,  - ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),  - ремонт и устройство системы водоотведения поверхностного стока,  - устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,  - организация площадок для установки мусоросборников,  - озеленение территории |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.  Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" |

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее – городское поселение) являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях и общественных территориях городского поселения;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях и общественных территориях городского поселения;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территориях и общественных территориях городского поселения;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение дворовых территориях и общественных территориях городского поселения.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории городского поселения - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в городском поселении, в настоящее время отремонтированы около 4% дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, горки, турники, песочницы и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей городского поселения в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, прилегающей территории. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Так же на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно- коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» большая часть общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов не отвечают современным требованиям, на основании чего требуется комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

1. благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и устройство тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установка скамеек, урн;

- оборудование автомобильных парковок;

- - устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- озеленение;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающие:

А) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в минимальный перечень работ и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовой территории, предлагаемых к размещению, приведен в Приложении №6 к настоящей программе.

Б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров,

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,

- организация площадок для установки мусоросборников,

- озеленение территорий.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в дополнительный перечень работ, приведен в Приложении № 7 к настоящей программе.

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если решением общего собрания собственников принято решение о трудовой форме участия в софинансировании работ по благоустройству дворовой территории и такое решение не противоречит условиям, установленным правовыми актами Правительства Хабаровского края.

Трудовая (неденежная) форма участия может быть выражена:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии;

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму производится в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением № 4 к муниципальной подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» а также общественных территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Цели и Задачи Программы**

Цель Программы:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы:

- снижение финансовой нагрузки на население в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- организация благоустройства на территории многоквартирных домов поселения;

- повышение уровня благоустроенности территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;

- улучшение внешнего вида городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;

- организация стоянок и парковочных карманов для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- увеличение благоустроенных территорий общего пользования;

- уменьшение количества дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых требует ремонта;

- эффективное освоение субсидии из краевого бюджета на формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень показателей (индикаторов) Программы**

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы:

- повышение комфортности проживания и качества жизни населения городского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния городского поселения;

- возможность организации мест отдыха для жителей и гостей городского поселения, организации занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы отражены в Приложении №1 настоящей Программы.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

**4. Перечень основных мероприятий Программы**

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств краевого бюджета и федерального бюджета. Основной принцип мероприятий - адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий городского поселения, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства. Перечень программных мероприятий представлен в Приложении №2.

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в Приложении № 4 к Программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов.

Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы устанавливается с момента утверждения внесения изменений в Программу и по:

- 31 декабря 2019 года

- 31 декабря 2020года

- 31 декабря 2021 года

- 31 декабря 2022 года.

Реализация Программы осуществляется в один этап.

**6. Механизм реализации Программы**

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Реализация программных [мероприятий](consultantplus://offline/ref=17A7A76EA38BF205973B60290961B9997BA61DA0D7BC352E28F87351AD058E3233BCE588ED6EAD81E50DBAL4qEA) будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=17A7A76EA38BF205973B602A1B0DE7957BAE41A4D3B03A7872A7280CFAL0qCA) от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями на 30 декабря 2015 года).

Контрольные мероприятия регламентируются условиями муниципального контракта.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, представляют ежеквартально в течение 5 рабочих дней месяца, следующим за отчетным периодом, отчеты о выполненных мероприятиях в Министерство ЖКЖ Хабаровского края.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

7.1. Общий объем финансирования Программы составляет 50 836,077 тыс. рублей, в том числе:

В том числе на:

На 2019г.

- средства краевого бюджета – 6331,9199 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 3 900,0001 тыс. руб.

- средства заинтересованных лиц – 175,950 тыс. руб.

1. Дворовые территории – 1055,699 тыс. руб.

В том числе на:

- средства краевого бюджета – 703,8009 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 175,9481 тыс. руб.

- средства заинтересованных лиц – 175,950 тыс. руб., в том числе:

а) трудовое участие - 17,595 тыс. руб.,

б) финансовое участие - 158,355 тыс. руб.

2. Наиболее посещаемые территории – 9352,171 тыс. руб.

средства краевого бюджета – 5628,110 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 3724,061 тыс. руб.

На 2020г.

- средства краевого бюджета – 15072,858 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 600,000 тыс. руб.

- средства заинтересованных лиц – 899,293 тыс. руб.

На 2021г.

- средства краевого бюджета – 12980,961 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 3 000,000 тыс. руб.

- средства заинтересованных лиц – 309,113 тыс. руб.

На 2022г.

- средства краевого бюджета – 4516,466 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 3 000,000 тыс. руб.

- средства заинтересованных лиц – 49,516 тыс. руб.

7.2. Средства бюджета Хабаровского края и бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, территорий общего пользования носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

7.3. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, производится в соответствии с [порядком](http://80.253.4.49/document?id=25472853&sub=1000) предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.

7.4. В случае непредоставления средств из бюджета Хабаровского края действие Подпрограммы может быть изменено или остановлено постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.

Перечень мероприятий Программы и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан, организаций.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Программа реализуется администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем перечисления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы **не позднее 1 июля 2019 года** – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, **не позднее 1 мая 2019 года** – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;

- методическое и информационное обеспечение.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляет общественная комиссия.

Отчет о выполнении подпрограммных мероприятий представляется администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» межведомственной комиссии утверждённой Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 13 марта 2018 № 52-р

8.1. Сбор и аккумулирование средств заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивает уполномоченная Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» управляющая компания, на основании протокола собрания собственников многоквартирного дома.

Средства заинтересованных лиц перечисляются на счет управляющей компании, открытый на каждый дом, участвующий в программе для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, предназначенный для перечисления средств на благоустройство дворовых территорий в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2019-2022 годы» на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

8.2. Средства на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий вносят заинтересованные лица по соответствующему платежному документу единовременно, после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2022 год» на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (до начала работ по благоустройству дворовой территории).

8.3. Размер средств, вносимых заинтересованными лицами на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается в размере, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (не менее 1%) от сметной стоимости дополнительных работ по благоустройству дворовой территории пропорционально доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

8.4. Управляющая компания осуществляет отдельный учет поступивших средств от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и лицевых счетов заинтересованных лиц, в порядке и на условиях, определенных соглашением с Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

8.5. Управляющая компания еженедельно предоставляет в Администрацию городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» информацию о суммах денежных средств, собранных от заинтересованных лиц на банковский счет, открытый для этих целей, в разрезе многоквартирных домов.

8.6. Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

8.7. Оплата работ для благоустройства дворовой территории за счет средств заинтересованных лиц, аккумулированных на банковском счете управляющей компании, осуществляется подрядчику (исполнителю) работ в соответствии с условиями заключенного договора (контракта) после подписания соответствующих документов о приемке выполненных работ. В соответствии со статьей 13 Решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 28.12.2017г. № 336 «Об утверждении бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», получатель средств бюджета городского поселения при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) **вправе предусматривать авансовые платежи в размере 30 процентов суммы** договоров (контракта).

8.8. Управляющая компания обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам в порядке и на условиях указанных в заявлениях заинтересованных лиц в срок до 20 декабря текущего года при условии:

– экономии денежных средств по итогам конкурентных процедур;

– неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

– не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

– возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

– возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.9. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется органом местного самоуправления, общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019-2022 годы» на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»., собственниками помещений многоквартирного дома, советом многоквартирного дома, ТСЖ, ЖСК в соответствии с действующим законодательством.

8.10. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

8.11. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства;

- копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

8.12. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к таким отчетам представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

**9. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения цели и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) степени своевременности реализации мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации);

4) эффективности использования средств бюджета городского поселения.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает два этапа:

1) расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы, который проводит ответственный исполнитель муниципальной программы;

2) расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, который проводит отдел по экономике и имущественных отношений.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое

развитие городского поселения. Результаты интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости прекращения или необходимости внесения изменений в муниципальную программу.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных промежуточных показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, в установленные сроки.

Методика расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в [формуле](#Par79) меняются местами (например, ).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

О - фактическое освоение средств бюджета городского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия муниципальной программы).

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы  рассчитывается по формуле:



где:

 - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

 - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов муниципальной поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется по формуле:



где:

 - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

 - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 

- недостаточно эффективной при 

- неэффективной при 

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ  и показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ / БЛ,

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств бюджета городского поселения.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию муниципальной Программы, необходимо выделить следующие причины:

1. Недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей.

2. Влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности. В данном случае необходима корректировка муниципальной Программы с учетом фактической возможности бюджетов.

3. Недофинансирование мероприятий Программы. Для снижения данного риска необходимо подготавливать сметы по исполнению мероприятий, корректировать объемы ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Программы.

4. Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в поселении. Для снижения данного риска необходимо осуществить проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству.

5. Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу). Решение - Реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной подпрограмме, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций.

6. Непринятие администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» новых современных правил благоустройства. Решение - Закрепление ответственных должностных лиц, взаимодействие с министерством жилищно-коммунального хозяйства края.

7. Непринятие администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 год». Решение - Формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий в рамках муниципальных программ по благоустройству, с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий.

**11. Основные меры правового регулирования**

В рамках реализации муниципальной программы планируется использовать следующие меры правового регулирования:

11.1. Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 13.03 2017 года № 52-р «О муниципальной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»».

11.2. Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 29.09.2017 года № 807 «О порядке проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2018-2022 годы».

11.3. Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 29.03.2017 года № 278 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годах».

11.4. Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 12.07.2017 года № 589 Об утверждении методических рекомендаций по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

11.5. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля, в соответствии с п.12 муниципальной программы.

11.6. Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы» в соответствии с приложением №5 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы принятие дополнительных мер нормативного правового регулирования не требуется.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  изм. | Источник  информации | Значение показателя (индикатора) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустройство дворовых  территорий | % | Собственная информация администрации городского поселения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Благоустройство наиболее  посещаемых муниципальных  территорий общего пользования | % | Собственная информация администрации городского поселения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Проведение собраний для заинтересованных граждан,  организаций, размещение  информации о мероприятиях,  входящих в состав Программы в  СМИ, на официальном сайте администрации городского  поселения «Рабочий поселок  Чегдомын», информационных  досках в подъездах  многоквартирных домов. | % | Собственная информация администрации городского поселения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**подпрограмм**

**и основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограмм,  основного мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участник | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | 2019 год | администрация  городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын» |  |
| 2.2. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 2019 год | Администрация  городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын» |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм, основного мероприятия | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | КБ | 1 395,47 | 703,8009 | 10248,572 | 9653,974 | 4010,977 |
| МБ | 683,303 | 175,9481 | 200,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| ЗЛ | 749,508 | 175,950 | 899,293 | 309,113 | 49,516 |
| 2 2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | КБ | 1 793,15 | 5628,110 | 400,000 | 2000,000 | 2000,000 |
| МБ | 2 060,876 | 3724,061 | 4824,286 | 3326,987 | 505,489 |
| ЗЛ |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

Адресный перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на 2019 год** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № и дата подачи заявки | | количество набранных баллов | Адрес объекта | Физическое состояние объекта благоустройства | Стоимость работ указанных в заявке, тыс. руб | объем | | трудовое участие, тыс. руб. | финансовое участие, тыс. руб. | Размер субсидии, тыс. руб. |
| ед.изм | кол-во |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | № 11гс 09.11.2017г. в 15:08 | 38 | | п.Чегдомын ул.Пионерская, дом 4 | неудовлетворительное | 1055,699 |  |  | 17,595 | 158,355 | 879,749 |
| Минимальный перечень: |  | 758,049 |  |  | 12,329 | 113,708 | 632,012 |
| ремонт дворовых проездов |  | 758,049 | кв.м | 336,0 | 12,329 | 113,708 | 632,012 |
| Дополнительный перечень |  | 297,650 |  |  | 5,266 | 44,647 | 247,737 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) |  | 76,761 | кв.м | 175,0 | 1,428 | 11,514 | 63,819 |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | 220,889 | кв.м | 461,5 | 3,838 | 33,133 | 183,918 |
| ИТОГО | | ИТОГО | | |  | 1055,699 |  |  | 17,595 | 158,355 | 879,749 |
| Минимальный перечень: | | |  | 758,049 |  |  | 12,329 | 113,708 | 632,012 |
| ремонт дворовых проездов | | |  | 758,049 |  | 336,000 | 12,329 | 113,708 | 632,012 |
| обеспечение освещения дворовых территорий | | |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| установка скамеек | | |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| урн для мусора | | |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дополнительный перечень | | |  | 297,650 |  |  | 5,266 | 44,647 | 247,737 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | | |  | 220,889 |  | 461,500 | 3,838 | 33,133 | 183,918 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | | |  | 76,761 |  | 175,000 | 1,428 | 11,514 | 63,819 |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | | |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| организация площадок для установки мусоросборников | | |  | 0,000 |  | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| озеленение территорий | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ВСЕГО | |  | 9352,171 |  |  | 0 | 0 | 9352,171 |
| 2.1 |  | | аллея Детства | | неудовлетворительное | 3174,29 |  |  | 0 | 0,000 | 3174,290 |
| 2.2 |  | | аллея Почета | | неудовлетворительное | 4652,704 |  |  | 0 | 0,000 | 4652,704 |
| 2.3 |  | | пешеходная зона по ул.Блюхера | | неудовлетворительное | 707,817 |  |  | 0 | 0,000 | 707,817 |
| 2.4 |  | | пешеходная зона по ул.Парковая | | неудовлетворительное | 817,36 |  |  | 0 | 0,000 | 817,360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **на 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № и дата подачи заявки | количество набранных баллов | | Адрес объекта | | Физическое состояние объекта благоустройства | | Стоимость работ указанных в заявке, тыс. руб | | | объем | | | | | | трудовое участие, тыс. руб. | | | финансовое участие, тыс. руб. | | Размер субсидии, тыс. руб. |
| ед.изм | | | кол-во | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | № 18гс 13.11.2017г. в 11:30 | 37 | | п.Чегдомын ул.Строительная, дом 1 | | неудовлетворительное | | 981,297 | | |  | | |  | | | 15,677 | | | 78,385 | | 887,235 |
| Минимальный перечень: | |  | | 197,452 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 197,452 |
| ремонт дворовых проездов (устройство водоотвода) | |  | | 197,452 | | | п.м. | | | 80,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 197,452 |
| Дополнительный перечень | |  | | 783,845 | | |  | | |  | | | 15,677 | | | 78,385 | | 689,783 |
| озеленение территорий | |  | | 45,318 | | | кв.м | | | 30,0 | | | 0,906 | | | 4,532 | | 39,880 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 738,527 | | | кв.м | | | 450,0 | | | 14,771 | | | 73,853 | | 649,903 |
| 1.1. | № 16гс 13.11.2017г. в 11:28 | 34 | | п.Чегдомын ул.Пионерская, дом 21 | | неудовлетворительное | | 678,980 | | |  | | |  | | | 5,329 | | | 42,634 | | 631,017 |
| Минимальный перечень: | |  | | 412,516 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 412,516 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 412,516 | | | кв.м | | | 223,2 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 412,516 |
| Дополнительный перечень | |  | | 266,464 | | |  | | |  | | | 5,329 | | | 42,634 | | 218,501 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 112,443 | | | кв.м | | | 85,0 | | | 2,249 | | | 17,991 | | 92,203 |
| устройство тротуара | |  | | 154,021 | | | кв.м | | | 48,0 | | | 3,080 | | | 24,643 | | 126,298 |
| 1.2. | № 10гс 08.11.2017г. в 14:35 | 33 | | п.Чегдомын ул.Пионерская, дом 19 | | неудовлетворительное | | 1097,451 | | |  | | |  | | | 5,462 | | | 49,160 | | 1042,829 |
| Минимальный перечень: | |  | | 824,340 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 824,340 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 824,340 | | | кв.м | | | 412,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 824,340 |
| Дополнительный перечень | |  | | 273,111 | | |  | | |  | | | 5,462 | | | 49,160 | | 218,489 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 273,111 | | | кв.м | | | 162,0 | | | 5,462 | | | 49,160 | | 218,489 |
| 1.3. | № 21 гс 13.11.2017г. в 11:33 | 32 | | п.Чегдомын ул.Пионерская, дом 7 | | неудовлетворительное | | 1074,922 | | |  | | |  | | | 7,576 | | | 56,818 | | 1010,528 |
| Минимальный перечень: | |  | | 696,133 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 696,133 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 696,133 | | | кв.м | | | 426,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 696,133 |
| Дополнительный перечень | |  | | 378,789 | | |  | | |  | | | 7,576 | | | 56,818 | | 314,395 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 378,789 | | | кв.м | | | 250,0 | | | 7,576 | | | 56,818 | | 314,395 |
| 1.4. | № 12гс 09.11.2017г. в 15:10 | 31 | | п.Чегдомын ул.Заводская, дом 14 | | неудовлетворительное | | 924,663 | | |  | | |  | | | 4,497 | | | 35,976 | | 884,190 |
| Минимальный перечень: | |  | | 699,813 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 699,813 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 699,813 | | | кв.м | | | 384,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 699,813 |
| Дополнительный перечень | |  | | 224,850 | | |  | | |  | | | 4,497 | | | 35,976 | | 184,377 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 224,850 | | | кв.м | | | 118,0 | | | 4,497 | | | 35,976 | | 184,377 |
| 1.5. | № 13гс 09.11.2017г. в 15:11 | 31 | | п.Чегдомын пер.Школьный, дом 4 | | неудовлетворительное | | 1240,581 | | |  | | |  | | | 14,018 | | | 105,134 | | 1121,429 |
| Минимальный перечень: | |  | | 539,689 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 539,689 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 539,689 | | | кв.м | | | 260,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 539,689 |
| Дополнительный перечень | |  | | 700,892 | | |  | | |  | | | 14,018 | | | 105,134 | | 581,740 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 541,584 | | | кв.м | | | 360,0 | | | 10,832 | | | 81,238 | | 449,514 |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | |  | | 159,308 | | | кв.м | | | 75,0 | | | 3,186 | | | 23,896 | | 132,226 |
| 1.6. | № 17гс 13.11.2017г. в 11:29 | 31 | | п.Чегдомын ул.Парковая, дом 13 | | неудовлетворительное | | 3033,341 | | |  | | |  | | | 20,045 | | | 180,405 | | 2832,891 |
| Минимальный перечень: | |  | | 2031,090 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 2031,090 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 2031,090 | | | кв.м | | | 1360,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 2031,090 |
| Дополнительный перечень | |  | | 1002,251 | | |  | | |  | | | 20,045 | | | 180,405 | | 801,801 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 665,840 | | | кв.м | | | 400,0 | | | 13,317 | | | 119,851 | | 532,672 |
| устройство тротуара | |  | | 336,411 | | | кв.м | | | 140,0 | | | 6,728 | | | 60,554 | | 269,129 |
| 1.7. | № 15гс 13.11.2017г. в 11:10 | 28 | | п.Чегдомын ул.Лазо, дом 17, дом 19, дом 21 | | неудовлетворительное | | 2316,630 | | |  | | |  | | | 256,779 | | | 21,398 | | 2038,453 |
| Минимальный перечень: | |  | | 176,801 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 176,801 |
| обеспечение освещения дворовых территорий | |  | | 176,801 | | | шт. | | | 2,0 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 176,801 |
| Дополнительный перечень | |  | | 2139,829 | | |  | | |  | | | 256,779 | | | 21,398 | | 1861,652 |
| озеленение территорий | |  | | 91,928 | | | кв.м | | | 75,0 | | | 11,031 | | | 0,919 | | 79,978 |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | |  | | 2047,901 | | | кв.м | | |  | | | 245,748 | | | 20,479 | | 1781,674 |
| ИТОГО | | | | ИТОГО | |  | | 11347,865 | | |  | | |  | | | 329,383 | | | 569,910 | | 10448,572 |
| Минимальный перечень: | |  | | 5577,834 | | |  | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | 5577,834 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 5401,033 | | |  | | | 3145,200 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 5401,033 |
| обеспечение освещения дворовых территорий | |  | | 176,801 | | |  | | | 2,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 176,801 |
| установка скамеек | |  | | 0,000 | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 |
| урн для мусора | |  | | 0,000 | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 |
| Дополнительный перечень | |  | | 5770,031 | | |  | | |  | | | 329,383 | | | 569,910 | | 4870,738 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 490,432 | | |  | | | 188,000 | | | 9,808 | | | 85,197 | | 395,427 |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | |  | | 159,308 | | |  | | | 75,000 | | | 3,186 | | | 23,896 | | 132,226 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 2935,144 | | |  | | | 1825,000 | | | 58,704 | | | 434,887 | | 2441,553 |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | |  | | 2047,901 | | |  | | | 0,000 | | | 245,748 | | | 20,479 | | 1781,674 |
| организация площадок для установки мусоросборников | |  | | 0,000 | | |  | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 |
| озеленение территорий | |  | | 137,246 | | |  | | | 105,000 | | | 11,937 | | | 5,451 | | 119,858 |
| **2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | общественная территория | | неудовлетворительное | | | 5224,28600 | | |  | | |  | | | 0 | | 0,000 | | 5224,286 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № и дата подачи заявки | количество набранных баллов | Адрес объекта | | Физическое состояние объекта благоустройства | | Стоимость работ указанных в заявке, тыс. руб | | объем | | | | трудовое участие, тыс. руб. | | финансовое участие, тыс. руб. | | Размер субсидии, тыс. руб. |
| ед.изм | | кол-во | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | № 20 гс 13.11.2017г. в 11:32 | 28 | п.Чегдомын ул.Центральная, дом 11 | | неудовлетворительное | | 519,682 | |  | |  | | 2,769 | | 13,847 | | 503,066 |
| Минимальный перечень: | |  | | 381,212 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 381,212 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 381,212 | | кв.м | | 201,6 | | 0,000 | | 0,000 | | 381,212 |
| Дополнительный перечень | |  | | 138,470 | |  | |  | | 2,769 | | 13,847 | | 121,854 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 138,470 | | кв.м | | 20 | | 2,769 | | 13,847 | | 121,854 |
| 1.2. | № 19гс 13.11.2017г. в 11:31 | 25 | п.Чегдомын ул.Центральная, дом 9 | | неудовлетворительное | | 883,709 | |  | |  | | 8,513 | | 42,568 | | 832,628 |
| Минимальный перечень: | |  | | 458,030 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 458,030 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 458,030 | | кв.м | | 259,2 | | 0,000 | | 0,000 | | 458,030 |
| Дополнительный перечень | |  | | 425,679 | |  | |  | | 8,513 | | 42,568 | | 374,598 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 187,022 | | кв.м | | 65 | | 3,740 | | 18,702 | | 164,580 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 238,657 | | кв.м | | 144 | | 4,773 | | 23,866 | | 210,018 |
| 1.3. | № 24гс 01.10.2018г. в 10:15 | 22 | п.Чегдомын ул.60 лет Октября, дом 5 | | неудовлетворительное | | 6859,196 | |  | |  | | 33,575 | | 33,575 | | 6792,046 |
| Минимальный перечень: | |  | | 5180,431 | |  | |  | | 0 | | 0,000 | | 5180,431 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 5180,431 | | кв.м | | 2152 | | 0 | | 0,000 | | 5180,431 |
| Дополнительный перечень | |  | | 1678,765 | |  | |  | | 33,575 | | 33,575 | | 1611,615 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 234,470 | | кв.м | | 97,5 | | 4,689 | | 4,689 | | 225,092 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 962,863 | | кв.м | | 400 | | 19,257 | | 19,257 | | 924,349 |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | |  | | 481,432 | | кв.м | | 200 | | 9,629 | | 9,629 | | 462,174 |
| 1.4. | № 25гс 25.10.2018г. в 12:00 | 22 | п.Чегдомын ул.Парковая, дом 11 | | неудовлетворительное | | 2700,500 | |  | |  | | 87,133 | | 87,133 | | 2526,234 |
| Минимальный перечень: | |  | | 957,837 | |  | |  | | 0 | | 0,000 | | 957,837 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 957,837 | | кв.м | | 382 | | 0 | | 0,000 | | 957,837 |
| Дополнительный перечень | |  | | 1742,663 | |  | |  | | 87,133 | | 87,133 | | 1568,397 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 175,520 | | кв.м | | 70 | | 8,776 | | 8,776 | | 157,968 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 1567,143 | | кв.м | | 625 | | 78,357 | | 78,357 | | 1410,429 |
| ИТОГО | | | ИТОГО | |  | | 10963,087 | |  | |  | | 131,990 | | 177,123 | | 10653,974 |
| Минимальный перечень: | |  | | 6977,510 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 6977,510 |
| ремонт дворовых проездов | |  | | 6977,510 | |  | | 2994,800 | | 0,000 | | 0,000 | | 6977,510 |
| обеспечение освещения дворовых территорий | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| установка скамеек | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| урн для мусора | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Дополнительный перечень | |  | | 3985,577 | |  | |  | | 131,990 | | 177,123 | | 3676,464 |
| ремонт и (или) устройство тротуаров | |  | | 735,482 | |  | | 252,500 | | 19,974 | | 46,014 | | 669,494 |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | |  | | 481,432 | |  | | 200,000 | | 9,629 | | 9,629 | | 462,174 |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | |  | | 2768,663 | |  | | 1169,000 | | 102,387 | | 121,480 | | 2544,796 |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| организация площадок для установки мусоросборников | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| озеленение территорий | |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| **2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | общественная территория | | неудовлетворительное | | 5326,987000 | |  | |  | | 0 | | 0,000 | 5326,987 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № и дата подачи заявки | количество набранных баллов | Адрес объекта | Физическое состояние объекта благоустройства | | стоимость работ указанных в заявке, тыс. руб | | объем | | | | трудовое участие, тыс. руб. | | финансовое участие, тыс. руб. | | Размер субсидии, тыс. руб. | |
| ед.изм | | кол-во | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | № 8гс 20.04.2017г. в 16:29 | 15 | п.Чегдомын ул.Парковая, дом 15 | неудовлетворительное | | 2092,218 | |  | |  | | 0,000 | | 2,736 | | 2089,482 | |
| Минимальный перечень: |  | | 1818,618 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 1818,618 | |
| ремонт дворовых проездов |  | | 1818,618 | | п.м. | | 162,2 | | 0,000 | | 0,000 | | 1818,618 | |
| Дополнительный перечень |  | | 273,600 | |  | |  | | 0,000 | | 2,736 | | 270,864 | |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок |  | | 273,600 | | кв.м | | 1,5 | | 0,000 | | 2,736 | | 270,864 | |
| 1.2. | № 1гс 13.04.2017г. в 15:05 | 10 | п.Чегдомын ул.Софийская, дом 3 | неудовлетворительное | | 1918,265 | |  | |  | | 36,299 | | 0,000 | | 1881,966 | |
| Минимальный перечень: |  | | 103,351 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 103,351 | |
| ремонт дворовых проездов |  | | 103,351 | | кв.м | | 54 | |  | |  | | 103,351 | |
| Дополнительный перечень |  | | 1814,914 | |  | |  | | 36,299 | | 0,000 | | 1778,615 | |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | | 475,178 | | кв.м | | 284 | | 9,504 | | 0,000 | | 465,674 | |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) |  | | 1339,736 | | кв.м | | 700 | | 26,795 | | 0,000 | | 1312,941 | |
| 1.3. | № 14гс 13.11.2017г. в 10:30 | 14 | п.Чегдомын ул.Заводская, дом 10б | неудовлетворительное | | 1050,010 | |  | |  | | 0,000 | | 10,481 | | 1039,529 | |
| Минимальный перечень: |  | | 1,925 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 1,925 | |
| урн для мусора |  | | 1,925 | | шт. | | 1 | | 0,000 | | 0,000 | | 1,925 | |
| Дополнительный перечень |  | | 1048,085 | |  | |  | | 0,000 | | 10,481 | | 1037,604 | |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | | 1048,085 | | кв.м | | 592,8 | | 0,000 | | 10,481 | | 1037,604 | |
| ИТОГО | | | ИТОГО |  | | 5060,493 | |  | |  | | 36,299 | | 13,217 | | 5010,977 | |
| Минимальный перечень: |  | | 1923,894 | |  | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 1923,894 | |
| ремонт дворовых проездов |  | | 1921,969 | |  | | 216,200 | | 0,000 | | 0,000 | | 1921,969 | |
| обеспечение освещения дворовых территорий |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| установка скамеек |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| урн для мусора |  | | 1,925 | |  | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1,925 | |
| Дополнительный перечень |  | | 3136,599 | |  | |  | | 36,299 | | 13,217 | | 3087,083 | |
| ремонт и (или) устройство тротуаров |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | | 1523,263 | |  | | 876,800 | | 9,504 | | 10,481 | | 1503,278 | |
| ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) |  | | 1339,736 | |  | | 700,000 | | 26,795 | | 0,000 | | 1312,941 | |
| устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок |  | | 273,600 | |  | | 1,500 | | 0,000 | | 2,736 | | 270,864 | |
| организация площадок для установки мусоросборников |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| озеленение территорий |  | | 0,000 | |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | общественная территория | | неудовлетворительное | | 2505,48900 | |  | |  | | 0 | | 0,000 | | 2505,489 | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

Порядок разработки, согласования и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

при включении предложений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городском поселении

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы» (далее - Порядок) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российскй Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», «Правила благоустройства территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» утвержденными решением Совета депутатов городского поселения «рабочий поселок Чегдомын» от 31.10.2017 № 321, в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
   2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно - целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

* 1. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. Разработка дизайн-проектов
   1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.
   2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка,

- фотофиксация и описание существующих объектов,

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки)

- прописывать организационные вопросы по реализации проекта

- фотофиксация и описание о принятых участиях в субботниках собственников МКД.

* 1. Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- спецификацию МАФ и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

* 1. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

* 1. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

1. Обсуждение дизайн-проектов
   1. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления для обсуждения населением.
   2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы» **в течение 10 календарных дней** (до дня утверждения Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»).
   3. Дополнительно для обсуждения дизайн-проектов создается демонстрационная экспозиция в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». Информационное сообщение о времени и месте проведения экспозиции размещается на официальном сайте органов местного самоуправления.
   4. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, проживающие на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
   5. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн - проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).
   6. **Обращения принимаются в администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14:00 часов) по адресу: п.Чегдомын, ул.60 лет Октября дом 4 2-й этаж. Телефон для справок: (842149) 5-41-83 и 5-25-25, e-mail:strela.adm@mail.ru.**
   7. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн - проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает организационная комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в установленном порядке.
2. Согласование и утверждение дизайн - проектов.
   1. Обращения, поступающие в Совет депутатов, администрацию городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и далее - в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.
   2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения, указанные в п. 3.3. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
   3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо к отклонению.
   4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

* 1. Одобренные общественной комиссией дизайн - проекты с указанием адресов размещения объектов, включаются в План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы» и утверждаются в установленном порядке.

По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о результатах рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета.

Приложение

к Порядку

**ФОРМА заявки (предложения) на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»**

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: Администрация «Рабочий поселок Чегдомын» 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.60 лет Октября, дом 4, каб. «приемная»

Наименование участника отбора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий.

Предлагаем включить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_.

(адрес территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

(представляется в обязательном порядке)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название документа | Количество листов |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| и.т.д |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от 13.03.2019 №154

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичные расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (тыс. рублей на 1 кв.м. или на нормативную единицу | | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | 1 кв.м. | Замена 1 кв.м асфальтового покрытия | Замена 1 п.м. бордюрного камня (автомобильная дорога) | | Установка 1 п.м. водоотводных лотков |
| 1,689 | 2,003 | | 6,376 |
| 2 | Освещение дворовой территории | 1 шт. | Устройство освещения стационарными светильниками | | Устройство освещения на металлических опорах и воздушной прокладкой кабеля | |
| 113,130 | | 26,777 | |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт. | 8,328 | | | |
| 4 | Установка урн | 1 шт. | 1,925 | | | |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от «13» 03.2019 № 154

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичные расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (тыс. рублей на 1 кв.м. или на нормативную единицу | | |
| 1 | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 1 кв.м. | Устройство тротуара из асфальтобетонной смеси | | Устройство бордюрного камня |
| 0,986 | | 1,067 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | Замена 1 кв.м асфальтового покрытия | Замена 1 п.м. бордюрного камня (автомобильная дорога) | Установка 1 п.м. водоотводных лотков |
| 1,689 | 2,003 | 6,376 |
| 3 | Ремонт и (или) устройство парковок |  | Замена 1 кв.м асфальтового покрытия | Замена 1 п.м. бордюрного камня (автомобильная дорога) | Установка 1 п.м. водоотводных лотков |
| 1,689 | 2,003 | 6,376 |
| 4 | Устройство и оборудование детских, спортивных, иных площадок | 1 кв.м. | Устройство детской и игровой площадки 1 кв.м. | | Устройство ограждения детской площадки 1 п.м. |
| 211,925 | | 1,732 |
| 5 | Организация площадок для установки мусоросборников | 1 контейнер | 18,526 | | |
| 7 | Озеленение территории |  | Посадка деревья 1 шт. | | Клумбы и кустарники  1 кв.м |
| 5,605 | | 3,264 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы»

от 13.03.2019 № 154

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовой территории, предлагаемых к размещению.

Парковая скамейка с бетонным основанием



Уличная урна МФ

****

# Светодиодные светильники на солнечных батареях

