|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  приказом министерства внутренней политики и информации края  от 11 сентября 2017 г. № 4  (в редакции от 22.02.2018 №46П) |

ФОРМА

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления

(по состоянию на 01.01.2019 г.)

Городское поселение «Рабочий посёлок Чегдомын»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Хабаровского края)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Установленные значения показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов  *(указываются значения показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов)* | Достигнутые значения показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов *(описать то, что было получено по факту реализации мероприятий проекта)* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | *Указываются значения показателей, указанных в п. 2.3 раздела 2 Соглашения по каждому проекту, например,*  *- по проекту (название проекта)*  *1. привлечь к реализации проекта \*\* граждан;*  *2. произвести отсыпку и планировку территории для установки спортивного оборудования;*  *3. приобрести и установить детское игровое, ……и.т.д.*  *4. разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) на сайте администрации муниципального образования края (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта);*  *5. получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект;* | 28-го октября проведено собрание членов ТОС, где принято решение о начале строительства спортивно-игровой площадки весной следующего года, в связи с более поздним поступлением средств гранта, чем планировалось (когда уже выпал снег и земля подмёрзла).  7-го ноября средства гранта из краевого бюджета поступили на счёт. Затем председателем ТОС проводилась работа по установлению фактов добросовестности подрядчика (поставщика оборудования). Лидеры ТОС края рекомендовали ИП Музыченко М.О. «Моя площадка» (г. Хабаровск), как добросовестного поставщика оборудования и честного хранителя оборудования на своём складе. 21-го ноября заказано оборудование для площадки, в соответствии с проектом. Средства гранта в сумме 368705 рублей переведены в полном объёме ИП Музыченко М.О. «Моя площадка» (г. Хабаровск). 22-го ноября получено электронное сообщение, что денежные средства поступили на счёт компании и с 23-го ноября наш заказ будет запущен в производство. Срок изготовления оборудования 30 дней. Организован сбор подписей членов ТОС на согласие хранить изготовленное оборудование до весны на складе ИП Музыченко М.О. «Моя площадка» г. Хабаровск за неимением склада у ТОС.  13-го декабря направлено письмо главе городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Ферапонтову В. Г. о продлении сроков реализации проекта, в связи с более поздним поступлением средств гранта, в соответствии с новым календарным планом (оформленным приложением к этому письму). |
| 2. |  |  |

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Глава муниципального образования края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления общественных

проектов министерства внутренней

политики и информации края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)