ДОКЛАД

главы городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на заседании проектного комитета по реализации проекта социально-экономического развития края «Комплексное развитие моногородов Хабаровского края»

В соответствии с проектом социально- экономического развития края в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» в 2018 году проведены следующие мероприятия :

Проведены подготовительные работы под укладку асфальтового покрытия, подписаны документы на приобретение материалов (ингредиентов асфальтобетонной смеси) для благоустройства трех дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» . Общая сумма работ- 5 602 825 рублей. Выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия и бортовых камней, выполнена щебеночная подготовка под укладку асфальта, установлены бортовые камни.

Проведена реконструкция общественной территории –площади имени Блюхера, общая сумма - 9 790 254,04 руб.

Реализация проекта была проведена в четыре этапа:

1 этап включал в себя: приобретение и доставку тротуарной плитки (брусчатки) на общую сумму 3 299 350,0 рублей .

2 этап включал в себя работы по демонтажу асфальтового покрытия, устройству подстилающих слоев, укладку плитки, бордюрного камня. Финансирование за счет программы «Формирование комфортной городской среды» на общую сумму 3 854 025,04 рублей.

3 этап включал в себя работы по установке уличной мебели на общую сумму 620 000,00 рублей. Было приобретены: 24 скамейки с бетонными ножками, 24 бетонные урны для мусора и 9 вазонов для цветов. Средства получены из фонда СУЭК-РЕГИОНАМ в рамках конкурса «Комфортная среда обитания».

4 этап включал в себя работы по монтажу уличного освещения за счет местного бюджета на общую сумму 2 016 879,0 рублей. Установлено 16 столбов освещения, 32 декоративных элемента, 48 фонарей уличного освещения, проложен подземный кабель.

В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» исполнена контрольная точка «Ремонт основной (центральной) улицы в каждом моногороде». Проведены работы по разборке асфальтобетона, бортовых камней, планировка площадей, выемка грунта, устройство подстилающих слоев, установка бордюрного камня, устройство асфальтового покрытия, установка уличного освещения, монтаж дорожного ограждения диною 910 метров. На выполнение данных работ по ремонту автодороги улицы Центральная протяженностью 2118 метров затрачено 62.5 млн. руб., из которых 50 млн. руб. из регионального бюджета. В 2018 году закончена реконструкция асфальтового завода, что позволит выйти на проектную мощность и проводить работы по ремонту автодорог в полном объеме.

Участие в реализации различных программ дало толчок в развитии гражданской инициативы: на территории поселка в 2018 году создано 7 территорий общественного самоуправления. Яркий пример – реализация мастер-плана фонда СУЭК-РЕГИОНАМ по ремонту дворовой территории ТОС «Добрые дела». Это стало возможным благодаря слаженным действиям МУП «Управляющая компания Чегдомын», НКО «Инициатива», министерства экономического развития края, ООО «Возрождение». На сегодняшний день проведены работы по замене асфальтового покрытия на брусчатку, обновление фасада МКД, ремонт цокольного этажа, установлены спортивная, детская площадки и зоны отдыха. В рамках данного сотрудничества фондом СУЭК-РЕГИОНАМ были выделены средства для приобретения новой искусственной ели, светящихся шаров для новогоднего убранства новой площади поселка. Общая сумма привлеченных средств составила около 10 млн. руб.

АО «Ургалуголь» выделило в 2018 году более 5 млн. руб. для приобретения пассажирского автобуса, уличного экрана, детской игровой площадки. Автобус передан автотранспортному предприятию для осуществления пассажирских перевозок. На установленном у РДК уличном экране транслируется социальная информация, проведен просмотр фильмов в рамках фестиваля «Кино под открытым небом», планируется задействовать его при проведении новогодних мероприятий. Детский игровой комплекс установлен на общественном пространстве – в сквере по проспекту Мира.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства произведено субсидирование ООО «Туран» части затрат связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга , предметом которого является Мусоровоз МК 3552-04, ООО ЦСМ на возмещение лизинговых платежей в 2018 году, предмет лизинга Автомобиль-самосвал 732415, ООО «Возрождение» субсидирование части затрат связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга, предметом которого является Специальная бортовая платформа с КМУ. ООО «Автотранс» предоставлена субсидия на обеспечение (возмещение) части затрат в связи с осуществлением на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» транспортных услуг по муниципальным маршрутам в размере 500 тыс. руб. Итого: 3725,00 тыс.руб. ; привлеченных средств 2900,00 тыс.руб.

Задачи на 2019 год

Утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края на 2018-2023 год». На 2019 год общий объем финансирования на эти цели составляет 7 225,00 тыс.рублей, в том числе местный бюджет 1 525,00 тыс. рублей. и планируется получить субсидию из краевого бюджета в размере 5 700,00 тыс.руб.

На следующий год в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2022 годы», по результатам рейтингового голосования среди жителей поселка, планируется продолжить от площади по направлению к ул. Парковая, благоустройство аллеи имени Блюхера, а именно: провести работы по замене асфальтового покрытия аллеи на тротуарную плитку, обустройство зон отдыха для жителей (установка скамеек и урн), монтаж уличного освещения.

Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» подала заявку о рассмотрении вопроса софинансирования в 2019 году за счет средств краевого бюджета путем предоставления субсидии в размере 30 979 183 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят три) рубля на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.Пушкина п.Чегдомын (1999,0м) по муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, их обустройство в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын» на 2019-2021 годы».